<P01t – Building Rails (TIC-80)>

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Enfoque DevOps — Integração e Entrega Contínuas (CI/CD)

Versão 1.4

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Projeto | P01 — Building Rails |
| Gerente de Projeto | Anthony Felix Berri |
| Gerente/Responsável de GCS-DevOps | Anthony Felix Berri |
| Fábrica de Software / Squad | Felix Dev |
| Repositório principal | https://github.com/AnthonyBerri/P01_Building_Rails |

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/08/2026 | 1.0 | Elaboração do documento com enfoque em práticas DevOps (CI/CD). | Anthony Felix Berri |
| 07/10/2026 | 1.1 | Modificações no plano do projeto. | Anthony Felix Berri |
| 14/10/2026 | 1.2 | Adaptação completa da arquitetura e pipeline CI/CD da Unity para o Fantasy Console TIC-80 (Lua) e inclusão de deploy automatizado no itch.io via Butler. | Anthony Felix Berri |
| 28/10/2026 | 1.3 | Alinhamento do escopo para puzzle ferroviário (estilo Mini Motorways) e validação dos workflows reais de CI/CD. | Anthony Felix Berri |
| 28/10/2026 | 1.4 | Atualização da estrutura do repositório incluindo a pasta tools/ (com tic80.exe PRO) e documentação do pipeline CD em Windows Runner com exportação standalone (alone=1) e deploy Butler. | Anthony Felix Berri |

Sumário

(No Word, clique com o botão direito sobre esta área e escolha "Atualizar campo" — ou pressione Ctrl+A e F9 — para gerar o sumário automaticamente.)

1. Introdução

O projeto Building Rails é um jogo digital 2D do gênero Puzzle e Gerenciamento de Tráfego em Grade desenvolvido em Lua para o Fantasy Console TIC-80, com foco na construção e otimização de redes ferroviárias dinâmicas (inspirado na dinâmica de conexões e fluxo de jogos como Mini Motorways). O objetivo do jogador é planejar trajetos em grade (tilemap), posicionar e rotacionar trilhos, gerenciar a movimentação autônoma de carrinhos/trens e evitar congestionamentos e acúmulos de pedidos em fábricas e estações. Este documento define a organização de versionamento, automação de testes estáticos via CLI e governança técnica do jogo, integrando o código em Lua, o cartucho binário unificado, a ferramenta de exportação PRO (tools/tic80.exe) e os fluxos de automação no GitHub Actions para compilação multiplataforma limpa (alone=1) e deploy contínuo no itch.io via Butler.

1.1 Finalidade

Criar um jogo dinâmico e desafiador onde os jogadores exercitam o raciocínio espacial e logístico construindo e otimizando linhas férreas no ecossistema retrô do TIC-80. Tecnicamente, a finalidade deste plano é garantir que cada mecânica desenvolvida em Lua passe por validação estática automatizada (Luacheck) e que o cartucho passe por compilação e empacotamento com o executável TIC-80 PRO proprietário versionado no repositório (tools/tic80.exe), gerando builds verdadeiramente standalone (parâmetro alone=1, sem console ou editor expostos ao jogador) e publicando-as automaticamente no itch.io e GitHub Releases.

1.2 Escopo

Este projeto é destinado a todos os integrantes da squad Felix Dev: Anthony Felix Berri como Game Designer, Desenvolvedor de Mecânicas em Lua e Engenheiro DevOps/GCS, responsável pela criação das rotinas de jogo, arte gráfica, infraestrutura CI/CD e configuração da ferramenta de exportação PRO.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Player | Jogador / Usuário final do jogo. |
| TIC-80 PRO (tools/) | Versão registrada do executável TIC-80 versionada na pasta tools/ para permitir compilação headless via CLI com o parâmetro alone=1. |
| alone=1 | Parâmetro exclusivo da versão PRO do TIC-80 que exporta executáveis Windows e pacotes Web HTML5 desprovidos de console embutido, editor de código ou menus de desenvolvimento, entregando apenas o jogo final. |
| Cartucho (.tic) | Formato unificado do TIC-80 (building_rails.tic) que encapsula código-fonte, sprites 8x8, paletas, mapa de tiles e configurações. |
| Playtest | Teste fora de código feito para validar mecânicas de rota, resposta dos controles e balanceamento de tráfego. |
| SemVer | Versionamento Semântico (MAJOR.MINOR.PATCH) - ex.: 0.1.0, 1.0.0. |
| Butler (itch.io CLI) | Ferramenta oficial de linha de comando do itch.io utilizada no pipeline de CD para publicar e atualizar builds Web (HTML5), Desktop (Windows) e cartuchos nativos. |

1.4 Referências

• Documento base: Game Design Document (GDD) e Briefing do projeto Building Rails.
• Repositório GitHub: https://github.com/AnthonyBerri/P01_Building_Rails
• Página Oficial itch.io: https://antfelixberri.itch.io/building-rails

1.5 Visão Geral

No desenvolvimento do Building Rails para TIC-80, a gerência de configuração é contínua através do repositório no GitHub. O código-fonte principal em Lua (main.lua) é auditado por ferramentas de linting estático (Luacheck) contra as funções nativas da API do console. O pipeline de CD, executado em runner Windows (windows-latest), utiliza o executável versionado tools/tic80.exe PRO para carregar building_rails.tic, exportar os pacotes autônomos (alone=1) e publicar instantaneamente no GitHub Releases e nos canais :html5, :windows e :tic80 do itch.io via Butler CLI.

2. Cultura DevOps e Papéis na Gerência de Configuração

Na equipe Felix Dev, a gerência de configuração é sustentada pela automação do GitHub: cada entrega de código passa por validação estática local no TIC-80 e Pull Requests validados pelo pipeline automatizado.

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto / PO (Anthony Felix Berri) | Prioriza o backlog de mecânicas de roteamento de trilhos, puzzles e geração de demandas, autoriza as versões de playtest/release e monitora o avanço das entregas. |
| Engenheiro DevOps / Release (Anthony Felix Berri) | Cria e mantém os workflows do GitHub Actions, gerencia a ferramenta tools/tic80.exe PRO, configura o script PowerShell de exportação standalone (alone=1) e orquestra o deploy via Butler CLI. |
| Desenvolvedor de Mecânicas | Programa em Lua a lógica em grade (grid placement), sistema de curvas e bifurcações, movimentação autônoma de carrinhos com interpolação vetorial, blocos de colisão e câmera livre; abre Pull Requests seguindo Conventional Commits. |
| Artista Pixel Art / Asset Manager | Desenha os tiles e sprites 8x8 (trilhos, vagões, obstáculos, ícones de inventário) no editor nativo do TIC-80, mantendo o banco de dados do cartucho sincronizado e sem corrupção. |
| QA / Playtester | Valida as builds Web (HTML5) no navegador e executáveis locais em busca de inconsistências de grid, falhas em curvas/carrinhos presos ou problemas de câmera, registrando issues no GitHub. |
| Comitê de Controle de Mudanças (CCM) | Atua apenas em decisões de grande impacto arquitetural ou de gameplay; o dia a dia segue a aprovação direta de PRs. |

3. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura

3.1 Ferramentas do Pipeline

| Categoria | Ferramenta(s) sugerida(s) | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Controle de versão | Git + GitHub | Versionamento unificado do código Lua (main.lua), cartucho binário (building_rails.tic), binário PRO (tools/tic80.exe) e workflows. |
| Orquestração de CI/CD | GitHub Actions (Windows & Ubuntu Runners) | Execução automatizada de análise estática (CI) e execução do script PowerShell com o TIC-80 PRO para compilação e deploy (CD). |
| Empacotamento e Compilação | tools/tic80.exe (TIC-80 PRO) via PowerShell | Execução headless (--cli) com flag alone=1 para compilar pacotes autônomos HTML5 e Windows (.exe) livres de console de desenvolvimento. |
| Qualidade de Código | Luacheck (.luacheckrc) | Análise estática de sintaxe e escopo Lua, validando funções e variáveis contra a API nativa do console. |
| Registro e Deploy (CD) | GitHub Releases + itch.io Butler CLI | Publicação de pacotes no GitHub Releases e deploy automático nos canais :html5, :windows e :tic80 na página do itch.io. |
| Infraestrutura como Código | Workflows em YAML (.github/workflows) | Automação e configuração versionada do fluxo de compilação, auditoria e deploy. |
| Gestão de segredos | GitHub Actions Secrets | Armazenamento criptografado da chave ITCHIO_API_KEY (ou BUTLER_API_KEY) e do GITHUB_TOKEN padrão. |
| Monitoramento e Observabilidade | Histórico de builds e logs do GitHub Actions | Registro de execuções de linting, logs detalhados do PowerShell e status de envio do Butler. |
| Rastreamento de tarefas | GitHub Issues e GitHub Projects | Vinculação de commits e Pull Requests a tarefas de backlog de mecânicas e correções de bugs. |

3.2 Ambientes e Infraestrutura

Como o Building Rails utiliza o executável tools/tic80.exe PRO de Windows para exportar com alone=1, o ambiente de CD opera em runners Windows gerenciados do GitHub Actions (windows-latest).

| Ambiente | Finalidade | Gatilho de promoção |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Ambiente local no executável TIC-80 com edição em main.lua ou building_rails.tic para prototipação e testes imediatos. | Merge/push na branch principal (trunk) via Pull Request. |
| Homologação / Staging | Validação funcional da squad através das compilações de CI e execução manual de builds geradas via workflow_dispatch. | Merge na branch principal (main) ou disparo manual via actions. |
| Produção | Versão pública jogável direto no navegador (HTML5) e disponível para download (Windows e .tic) no itch.io e GitHub Releases. | Criação de tag de versão semântica oficial (ex.: v0.1.0, v1.0.0), disparando o release.yml. |

3.3 Estratégia de Branching e Versionamento

Adotamos a estratégia de Trunk-Based Development adaptada ao fluxo do GitHub:

main: Branch principal, sempre estável e pronta para execução. É protegida contra commits diretos, exigindo Pull Request com validação verde no CI.

feature/<descricao-curta>: Branches de vida curta (1 a 3 dias) criadas a partir da main para implementar novas mecânicas (ex.: feature/curva-trilhos, feature/colisao-blocos, feature/camera-drag).

hotfix/<descricao>: Branches emergenciais criadas para correção rápida de bugs impeditivos (ex.: travamento em loops de carrinhos ou erro de remoção de trilho).

Regras de Versionamento Semântico (SemVer — MAJOR.MINOR.PATCH):

MAJOR: Reformulação estrutural completa do formato de dados ou quebra geral de compatibilidade.

MINOR: Adição de novas mecânicas de gameplay (ex.: novos tipos de trilhos, sistema de estações/fábricas, geração de rotas).

PATCH: Correções de bugs de movimentação, ajustes de sprites, correções de câmera ou otimizações no script de build.

4. Identificação da Configuração

4.1 Itens de Configuração

Código-fonte Lua (main.lua): Contém o game loop (TIC), funções de posicionamento em grade (PlaceRail, PlaceCart, PlaceBlock), movimentação dos carrinhos (UpdateCarts), câmera e inventário.

Cartucho Unificado (building_rails.tic): Arquivo binário unificado que encapsula sprites 8x8, paletas, mapa de tiles e metadados de execução nativa do TIC-80.

Ferramenta de Build PRO (tools/tic80.exe): Executável TIC-80 PRO de 64-bit versionado na raiz do repositório para permitir a exportação headless em modo isolado (alone=1) sem expor ferramentas de desenvolvimento.

Workflows de CI/CD: Workflows em YAML (.github/workflows/ci.yml e release.yml) que orquestram a análise estática e a esteira de exportação PowerShell e Butler.

Governança e Qualidade: Arquivo .luacheckrc configurando as funções globais nativas do console (TIC, spr, map, btn, btnp, key, keyp, mouse, cls, print, sfx) e .gitignore.

Documentação Técnica: README.md do repositório, Plano de Gerenciamento de Configuração (PGC) e Game Design Briefing.

4.2 Convenção de Nomenclatura

| Item | Convenção | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Branch de feature | feature/<descrição-curta> | feature/curva-trilhos |
| Branch de hotfix | hotfix/<descrição-curta> | hotfix/carrinho-preso |
| Commit | Conventional Commits: <tipo>(<escopo>): <descrição> | feat(rails): adiciona rotacao e conexao de trilhos em curva |
| Tag de release | Versionamento Semântico vX.Y.Z | v0.1.0 / v1.0.0 |
| Pacote de build Web | BuildingRails-vX.Y.Z-Web.zip | BuildingRails-v1.0.0-Web.zip |
| Pacote de build Windows | BuildingRails-vX.Y.Z-Win64.zip | BuildingRails-v1.0.0-Win64.zip |
| Cartucho nativo | BuildingRails-vX.Y.Z.tic | BuildingRails-v1.0.0.tic |
| Canal de deploy (itch.io) | <usuario>/<jogo>:<canal> | antfelixberri/building-rails:html5 / :windows / :tic80 |

4.3 Estrutura do Repositório

P01_Building_Rails/
├── .git/
├── .github/
│   └── workflows/
│       ├── ci.yml                # Pipeline de validação estática (Luacheck)
│       └── release.yml           # CD com TIC-80 PRO (alone=1), GitHub Releases e Butler
├── tools/
│   └── tic80.exe                 # Executável TIC-80 PRO customizado para exportação standalone
├── .luacheckrc                   # Configuração de globais da API do TIC-80
├── README.md                     # Documentação com badges de status, controles e instruções
├── building_rails.tic            # Cartucho binário completo (Sprites, Código e Mapas)
├── main.lua                      # Código-fonte Lua espelhado para análise estática e revisão
└── docs/
    └── PGC_BuildingRails.docx    # Plano de Gerenciamento de Configuração

5. Integração Contínua (CI)

Todo Pull Request aberto para a branch principal dispara automaticamente o pipeline de CI, impedindo a integração de código com falhas de sintaxe ou violação das restrições do console.

5.1 Etapas do Pipeline de CI

Todo Pull Request para a branch main executa automaticamente o workflow ci.yml no GitHub Actions:

1. Checkout do Código: Clona o repositório no runner Linux gerenciado.

2. Instalação do Ambiente de Lint: Configura o interpretador Lua e instala a ferramenta de análise estática Luacheck.

3. Validação Estática e Lint (Luacheck): Analisa main.lua para identificar variáveis não declaradas, vazamento de escopo global acidental e erros de sintaxe, validando contra as globais da API do TIC-80 configuradas em .luacheckrc.

4. Auditoria de Tamanho do Cartucho: Auditoria automatizada de tamanho do arquivo building_rails.tic para verificar o teto de 64KB do console.

5.2 Política de Pull Request e Revisão de Código

• Commits diretos na branch main são desabilitados via regras de proteção de branch do GitHub.
• Toda alteração deve ser submetida por Pull Request associado a uma Issue de funcionalidade ou correção.
• O merge só é habilitado após o pipeline de CI concluir com status verde (quality gate satisfeito).
• Adota-se Squash and Merge para condensar o histórico de desenvolvimento em commits atômicos e limpos na main.

5.3 Critérios de Qualidade (Quality Gate)

Linting: 100% de sucesso no Luacheck (zero erros e zero avisos de vazamento de escopo).

Integridade de Cartucho: Binário .tic existente, íntegro e com tamanho inferior ao teto de 64KB.

Ferramental de Build: Existência e integridade do executável tools/tic80.exe para garantir o funcionamento do CD.

6. Entrega e Implantação Contínua (CD)

6.1 Etapas do Pipeline de CD

O pipeline release.yml é acionado a cada publicação de tag de versão semântica (ex.: v0.1.0, v1.0.0) ou manualmente via workflow_dispatch, executando em um runner Windows (windows-latest):

1. Exportação com TIC-80 PRO (alone=1): Cria a pasta build/ e aciona o executável tools/tic80.exe em modo CLI com a flag alone=1: & $ticExe --cli --fs="." --cmd="load building_rails.tic & export html build/BuildingRails-$env:RELEASE_VERSION-Web.zip alone=1 & export win build/BuildingRails.exe alone=1 & exit". Em seguida, o executável Windows é compactado em BuildingRails-$RELEASE_VERSION-Win64.zip e o cartucho original é preservado como BuildingRails-$RELEASE_VERSION.tic.

2. Publicação no GitHub Releases: Utiliza a action softprops/action-gh-release@v2 para criar o release da tag no GitHub com changelog gerado automaticamente e anexa os 3 artefatos (.zip Web, .zip Windows e .tic).

3. Deploy Nativo com Butler CLI no itch.io: O workflow baixa diretamente a versão mais recente do Butler para Windows de https://broth.itch.zone/butler/windows-amd64/LATEST/archive/default, descompacta o binário e executa o push autenticado pela chave BUTLER_API_KEY / ITCHIO_API_KEY para os três canais da página no itch.io (antfelixberri/building-rails:html5, :windows e :tic80) registrando a userversion.

6.2 Estratégias de Implantação

| Estratégia | Descrição |
| --- | --- |
| Validação em Main (Staging) | A cada merge na branch main, o CI executa a análise estática e validação de arquivos, mantendo a trunk sempre estável. |
| Publicação em Produção (itch.io) | Disparada pela criação de tags SemVer (ou workflow_dispatch). O Butler publica e versiona os canais :html5, :windows e :tic80 de forma atômica no itch.io. |

6.3 Rollback e Recuperação

Como o itch.io gerencia versões em canal via Butler e o GitHub Releases armazena os artefatos de forma imutável, o rollback é instantâneo: caso uma release apresente defeito impeditivo, a versão pública ativa no itch.io pode ser restaurada imediatamente para a build anterior pelo painel ou CLI do Butler. A correção definitiva é aplicada em branch hotfix/, gerando uma nova tag de patch que percorre a esteira automatizada.

7. Infraestrutura como Código (IaC)

7.1 Versionamento de Infraestrutura

As rotinas de linting, compilação PowerShell com TIC-80 PRO e distribuição via Butler são definidas inteiramente em arquivos declarativos YAML na pasta .github/workflows/ (ci.yml e release.yml). Alterações no pipeline são versionadas, auditadas e integradas via Pull Request.

7.2 Ambientes Efêmeros

Os passos de validação e deploy rodam em runners limpos e isolados do GitHub Actions (windows-latest e ubuntu-latest), garantindo que compilações e publicações não sofram contaminação de arquivos residuais de execuções anteriores.

8. Controle de Configuração e Mudança

8.1 Processo de Solicitação de Mudança

Mudanças no projeto seguem o fluxo rastreável:
1. Abertura de Issue no GitHub (categorizada como feat, fix, docs ou chore).
2. Criação de branch curta vinculada à issue (ex.: feature/inversao-carrinho).
3. Desenvolvimento, testes no TIC-80 e abertura de Pull Request referenciando a issue (ex.: Closes #12).
4. Execução automatizada do pipeline ci.yml e aprovação do PR para merge na main.

8.2 Comitê de Controle de Mudança (CCM)

Composto pelo Gerente de Projeto (Anthony Felix Berri) e pelos membros técnicos da squad. O comitê intervém formalmente apenas em casos de corte de escopo, redefinição de datas de entrega da disciplina acadêmica ou alteração de ferramentas críticas de build (como tools/tic80.exe).

9. Baselines e Releases

9.1 Geração Automática de Baseline

Cada tag semântica (vX.Y.Z) aplicada no Git constitui uma baseline estável e auditável, vinculando o commit exato aos artefatos binários publicados no GitHub Releases e nos canais do itch.io.

9.2 Notas de Versão (Release Notes)

As notas de release são geradas automaticamente na aba Releases a partir dos Conventional Commits:
• feat: Novas mecânicas de rota, trilhos, movimentação e interface.
• fix: Correções de bugs de física, colisão ou câmera.
• docs: Atualizações na documentação do projeto, controles e PGC.
• chore / ci: Ajustes de pipeline, atualização do executável tools/tic80.exe ou scripts Butler.

10. Estimativa do Status de Configuração

10.1 Monitoramento e Observabilidade

• Badges no README: Badges dinâmicos indicando o status dos workflows ci.yml e release.yml, além de badges para a licença, console TIC-80 e link do itch.io.
• Histórico do GitHub Actions: Monitoramento contínuo dos tempos de execução, diagnósticos de lint do Luacheck, logs de saída do PowerShell TIC-80 PRO e logs do Butler CLI.

10.2 Métricas DORA

| Métrica | Descrição |
| --- | --- |
| Deployment Frequency | Frequência de geração de tags e novos deploys no itch.io. |
| Lead Time for Changes | Tempo decorrido entre a abertura de uma branch de mecânica e a publicação no itch.io. |
| Change Failure Rate | Percentual de Pull Requests que falham na análise estática ou falhas de exportação standalone. |
| Mean Time to Restore (MTTR) | Tempo médio para publicar um hotfix corretivo no itch.io após reporte de bug impeditivo. |

10.3 Relatórios e Auditorias

O histórico de commits, os logs imutáveis do GitHub Actions e o versionamento de canais do Butler servem como registros de auditoria completos para a disciplina de Gerência de Configuração e Engenharia de Software.

11. Marcos

Marco 1 — Setup do Repositório e Pipeline CI: Criação do repositório P01_Building_Rails, configuração do .luacheckrc para a API do TIC-80 e automação de lint no GitHub Actions.

Marco 2 — Protótipo de Mecânicas Básicas e CD PRO (v0.1.0): Implementação da colocação de trilhos em grade, rotação de peças, movimentação autônoma de carrinhos, blocos de colisão e câmera livre. Pipeline de CD em Windows Runner configurado com tools/tic80.exe PRO (alone=1) e Butler CLI publicando nos canais :html5, :windows e :tic80.

Marco 3 — Sistema de Estações e Geração de Cargas: Adição das estruturas receptoras e geradoras de itens, implementando o ciclo de demandas e pontuação de entregas.

Marco 4 — Balanceamento de Puzzles e Condição de Game Over: Implementação da sobrecarga por acúmulo de pedidos, finalização do loop de puzzle e persistência de high score.

Marco 5 — Lançamento da Versão 1.0 no itch.io: Publicação da versão estável completa com changelog consolidado e documentação final de Engenharia de Software e DevOps.

12. Treinamento e Recursos

Capacitação da Equipe: Onboarding prático nas ferramentas de desenvolvimento do TIC-80, sincronização entre o arquivo main.lua e o cartucho building_rails.tic, uso correto da pasta tools/ com o executável PRO, boas práticas com Luacheck e padronização com Conventional Commits.

Documentação de Suporte: README.md detalhado contendo a tabela de controles, instruções de execução local e comandos para live-reload com o TIC-80 (--code-watch).

13. Controle de Software de Subcontratados, Fornecedores e Dependências de Terceiros

O jogo utiliza as bibliotecas e APIs nativas embutidas no TIC-80. A ferramenta tools/tic80.exe versionada é a distribuição oficial PRO de 64-bit utilizada para viabilizar as diretivas comerciais de exportação standalone (alone=1).

14. Quadro-Resumo do Pipeline CI/CD

Resumo do fluxo padrão, do commit à produção:

| Etapa | Descrição | Gatilho |
| --- | --- | --- |
| CI (Validação) | Análise estática de sintaxe e escopo Lua (Luacheck) e validação de tamanho do cartucho (.tic). | Abertura ou atualização de Pull Request para a main. |
| Merge | Integração do código validado na branch main via Squash and Merge. | Aprovação do PR com quality gate verde no CI. |
| CD — Exportação PRO (alone=1) | Runner Windows (windows-latest) executa tools/tic80.exe PRO via PowerShell para gerar pacotes standalone Web (HTML5) e Windows (.zip) livres de console/editor. | Criação de tag de versão SemVer (ex.: v0.1.0, v1.0.0) ou workflow_dispatch. |
| CD — Distribuição (GitHub + itch.io) | Publicação no GitHub Releases com changelog automático e deploy direto nos canais :html5, :windows e :tic80 do itch.io via Butler CLI. | Conclusão da exportação dos artefatos da tag de versão. |